第四部分  2021年度部门绩效评价情况

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况

（1）项目背景

习近平总书记在2014年2月27日主持召开的中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上强调，“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题”；在2016年4月19日网络安全和信息化工作座谈会上的讲话指出“网络安全是动态的而不是静态的，信息技术变化越来越快，过去分散独立的网络变得高度关联、相互依赖，网络安全的威胁来源和攻击手段不断变化，那种依靠装几个安全设备和安全软件就想永保安全的想法已不合时宜，需要树立动态、综合的防护理念”的重要精神。2017年《中华人民共和国网络安全法》正式实施后，网络安全等级保护制度已成为国家网络安全保障工作的基本制度,开展网络安全等级保护工作是加强单位信息安全保障工作的重要内容。

市委党校作为北京市培养党的领导干部的学校，是党的思想理论建设的重要阵地，掌握着党领导干部的重要信息。为深入贯彻习近平总书记讲话的重要精神及《中华人民共和国网络安全法》的要求，有效提升市委党校网络安全及数据安全防护能力，市委党校高度重视网络安全工作。因此，市委党校向市财政局申报2021年度等保、安全、软件测评费项目（以下简称“项目”）。经市财政局审批通过后，项目予以立项实施。

（2）项目主要内容及实施情况

项目依据国家及北京市网络安全相关管理要求，按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GBT22239-2019)等标准，根据学员综合管理系统、学历查询系统、财务服务平台、资产管理信息系统、智慧校院数据中心、研究生教育网站6个系统在实际网络安全需求及特点，细化网络安全方案设计，做好定级备案、差距分析、等级保护制度建设、等级保护测评及智慧校院信息系统软件测评、安全测评等工作，确保系统的安全稳定运行。

项目由市委党校信息部负责推动实施，截至2021年12月31日，已完成了6个系统的等级保护测评、定级备案、差距分析、等级保护制度建设等相关工作，具体实施情况如下表1。

表1：2021年度项目主要内容实施完成情况

| 序号 | 名称 | 具体实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定级备案 | 通过开展学员综合管理系统、学历查询系统、财务服务平台、资产管理信息系统、智慧校院数据中心、研究生教育网站6个系统的定级备案工作，确定定级对象，分析定级要素，同时根据等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成的侵害程度确定系统的网络安全保护等级，并备案，取得《信息系统安全等级保护备案证明》。 |
| 2 | 差距分析 | 根据GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，结合业务情况和行业要求，从安全技术和安全管理两个方面，全面分析信息系统现有防护措施和能力与相应等级基本要求之间存在的差距，用于等级保护建设提供客观依据、指导信息系统等级保护体系设计，并完成了6份差距分析报告。 |
| 3 | 等保方案设计 | 根据差距分析的结果，在充分掌握系统基本资料的基础上，完成了《中国共产党北京市委员会党校安全设计实施方案》。 |
| 4 | 等级保护制度建设 | 基于当前信息系统安全等级，依据国家信息安全等级保护管理要求，从信息安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员等多个方面，结合现有信息系统实际安全现状，编制信息安全等级保护管理制度体系，完成了《中国共产党北京市委员会党校信息安全管理制度》。 |
| 5 | 等级保护测评 | 依据国家信息安全等级保护规范规定，按照有关管理规范和技术标准，聘请专业的第三方等级保护测评机构对6个业务系统（二级）信息系统安全等级保护状况进行检测评估。 |
| 6 | 辅助测评 | 辅助完成6个业务系统的等保测评工作。 |

（3）项目资金投入及使用情况

项目总预算为100.24万元，均为财政拨款，用于市委党校学员综合管理等6个系统的等级保护测评及智慧校院信息系统软件测评、安全测评等工作，项目资金于2021年3月到位。截至2021年12月31日，项目资金实际支出86.00万元，预算执行率为85.79%，资金投入及使用情况见表2。

表2：2021年度项目资金投入及使用情况（万元）

| 预算明细 | 预算批复数 | 合同签订金额 | 实际支出数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等保测评 | 85.24 | 86.00 | 86.00 | 100.89% |
| 软件测评 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| 安全测评 | 5.00 |  | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 100.24 | 96.00 | 86.00 | 85.79% |

2.项目绩效目标

（1）项目绩效总目标

项目通过完成6个系统的等保测评及智慧校院信息系统的软件测评和安全测评，达到信息网络安全等级保护的要求，落实网络安全等级保护制度，确保现有网络安全保障体系的有效性，提高市委党校信息系统安全系数，降低网络安全风险。

（2）项目绩效阶段性目标

市委党校在申报2021年度项目预算时，随同填报了2021年度项目绩效目标申报表，明确2021年度绩效目标为：完成各申报系统的等保、安全、软件的测评，并出具测评报告，保证了信息系统的运行安全和业务稳定性。

根据年度主要工作内容，项目将绩效目标进一步细化为各项绩效指标，具体如表3所示。

表3：2021年项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统等保测评（出具测评报告） | 6个 |
|  |  | 系统软件测评和安全测评（出具测评报告） | 1个 |
|  | 质量指标 | 达到信息系统网络安全等级保护、安全等的要求 | 符合要求 |
|  | 时效指标 | 测评完成时间 | 2021年12月底 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100.24万元 |
| 效益指标 | 效益指标 | 强化内网的基础信息能力 | 有效强化 |

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实《北京市财政局关于<印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见>的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据京财绩效2146号文相关精神，聚焦市委党校2021年项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化网络安全等级保护工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、电话沟通等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

（2）评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附表1。

评价指标体系总分值为100分，其中决策10分，过程20分，产出40分，效益30分。

绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

3.绩效评价工作过程。

（1）准备阶段

2022年4月10日-4月23日为准备阶段：第三方机构组建了评价工作组，制定评价工作方案，培训项目单位撰写绩效报告、准备资料；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿。

（2）实施阶段

2022年4月23日-5月8日为实施阶段：在前期工作基础上，评价工作组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。

（3）评价分析阶段

2022年5月9日-5月19日为总结阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出、效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交市委党校征求意见，根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表附表1）

2021年市委党校安排100.24万元支持学员综合管理等6个系统开展等保、安全、软件测评工作，以加强被测系统的安全防护，建立完备的安全防护体系，降低各类网络安全事件的发生，保障市委党校信息系统的稳定性和安全性。但项目实施仍存在预算编制不够科学，部分绩效指标设置不够完善，委托业务管理及资料归档有待规范，未及时履行项目调整程序等问题。项目综合评价得分91.33分，评价等级为“优”，具体得分情况见表4。

表4：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.60 | 96.00% |
| 过程 | 20 | 18.23 | 91.15% |
| 产出 | 40 | 35.50 | 88.75% |
| 效益 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| 合计 | 100 | 91.33 | 91.33% |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

项目根据市财政局要求编制申报材料，立项依据充分、绩效目标合理，大部分绩效指标细化，预算编制科学合理，资金分配合理，但部分绩效指标设置仍需完善，预算编制科学性有待加强。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分9.60分，得分率96.00%，评分详见表5。

表5：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.80 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.80 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

（1）项目立项

①立项依据充分性

项目立足于《中华人民共和国网络安全法》中明确提出的实行网络安全等级保护制度，切实做好国家关键信息基础设施安全防护的要求，并依据《北京市经济和信息化局关于中共北京市委党校改善办学条件—信息化建设—中共北京市委党校2020年信息化建设项目审查意见的函》（京经信信评〔2020〕512号文）的批复予以立项。项目紧扣《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求（GB/T25070-2019）》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求（GB/T28448-2019）》等标准要求开展测评工作，是市委党校信息部履行“校（院）网络安全，信息系统分级保护、等级保护相关工作”等职责的重要体现。项目实施与习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议以及网络安全和信息化工作座谈会上的重要讲话精神一致，与强化内网信息系统安全防护能力的现实需求相符。项目年度资金专用于系统等保、安全、软件测评有关工作内容开展，与市委党校内部其他项目不存在交叉重复。综上，项目立项依据充分。

②立项程序规范性

项目实施计划于2020年经北京市经济和信息化局审批后，由市委党校信息部开展项目立项申报具体工作，编制项目预算明细和绩效目标申报表等申报文本，经部门负责人、分管校领导审核后报校委会批准，并经预算评审后由财务处上报市财政局审批，市财政局下达预算批复后，项目予以立项实施。项目审批流程较规范，符合北京市经济和信息化局及市财政局有关项目申报要求。项目立项经过必要的评审论证程序，立项程序较完整。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性

项目力图通过开展学员综合管理等6个系统的等级保护测评及智慧校院信息系统软件测评、安全测评等工作，达到及时发现系统安全问题、解决问题，为信息系统的安全运行提供有力支撑，保证市委党校信息系统的运行安全和业务稳定性的预期效果。绩效目标聚焦年度工作内容，与年度预算资金匹配，能够反映年度项目实施的预期产出和效益，绩效目标定位与当前网络信息安全相关需求一致，绩效目标设置合理。

②绩效指标明确性

围绕年度总体目标，市委党校将绩效指标进一步细化为产出和效果指标，大部分绩效指标科学合理，与年度工作内容、绩效目标相匹配，其中：结合年度主要工作任务，项目设定了“系统等保测评（出具测评报告）”“系统软件测评和安全测评（出具测评报告）”“达到信息系统网络安全等级保护、安全等的要求”等产出指标；综合项目年度内容开展的预期效果，项目从“强化内网的基础信息能力”等方面提炼实施效益。但部分绩效指标设置仍需完善：一是质量指标对项目实施质量约束力度不强，缺乏对测评报告等成果验收通过率等方面的量化考核指标；二是时效指标未按照工作进度细化指标内容，未能从方案制定和前期准备时间、招标采购时间、成果提交时间、验收时间等方面设置相应指标；三是效益指标“强化内网的基础信息能力”指标内容与项目直接产出效益关联度不高，且指标设置较为宽泛、笼统，为定性表述，效果实现情况难以定量考核。

（3）资金投入

①预算编制科学性

项目依据拟测评系统的数量、系统规模、涉及服务器和数据库数量等基础工作量，向具有测评资质的服务商进行市场询价，依据市场价格测算2021年项目预算为100.24万元，经预算评审后确定项目申报金额为100.24万元，项目预算测算与年度拟开展的测评工作内容较为匹配。但在智慧校院开发项目未得到财政资金批复的情况下，申请智慧校院开发模块安全及软件测评工作对应的预算经费，项目预算申报不够科学，导致后续资金结余，影响项目预算执行率。

②资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于市委党校学员综合管理等6个系统的等级保护测评及智慧校院信息系统软件测评、安全测评，依据测评系统的数量、系统规模、涉及服务器和数据库数量及市场价格分配资金，实际资金使用以公开招标中标价格为准，项目资金与年度工作内容、测评系统数量相匹配，预算资金分配合理。

- 2.项目过程情况。

项目财务和业务管理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率85.79%，但部分资金使用合规性有待进一步提高，项目过程管控尚有不足。该指标下设2个二级指标，5个三级指标，分值20分，得分18.23分，得分率91.15%。评分见表6。

表6：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.43 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3.80 |

（1）资金管理

①资金到位率、预算执行率

2021年3月，市财政局以《北京市财政局关于批复中国共产党北京市委员会党校2021年预算的函》（京财教育指〔2021〕53号）批复项目资金100.24万元，项目预算足额、及时到位，到位率100%。

截至2021年12月底，项目实际支出86.00万元，预算执行率为85.79%。资金金未全部支出原因主要在于：一是公招招标节约项目资金4.24万元；二是智慧校院开发项目未能获得财政资金未批复，智慧校院信息系统新模块开发工作实际未开展，对应软件测评及安全测评工作无法进行，10.00万元资金未支出。项目预算执行情况详见表2。

②资金使用合规性

在项目实施过程中，市委党校按照国家财经法规以及《中共北京市委党校（行政学院）财务管理办法》（京校办发〔2017〕57号）等财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理。在资金支出申请与审批方面，经市委党校信息部、财务处逐级审批，数额超过1万元时，由归口部门负责人及分管校领导审批签字，确保资金使用合理、规范，支出申请审批程序合规；在资金执行进度方面，市委党校财务处在内网实时跟踪各阶段预算执行情况，保证资金支付进度与工作进度相匹配；在资金核算方面，根据项目管理需要增设辅助明细账，按照项目名称和支出经济分类进行单独核算，专款专用。综上，项目年度资金使用基本合理，未发现虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等违纪违规情况。

（2）组织实施

①管理制度健全性

财务管理制度建设方面。为保障项目资金规范使用，市委党校结合内部控制体系建设要求，制定了《中共北京市委党校（北京行政学院）内部控制手册》，内容涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等方面，其中《中共北京市委党校（行政学院）财务管理办法》（京校办发〔2017〕57号）对资金支出申请审批流程进行了明确规定。综上，项目财务管理制度健全，能够为项目经费使用与管理提供制度保障。

项目管理制度建设方面。项目实施依据《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求（GB/T25070-2019）》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求（GB/T28448-2019）》等国家信息网络安全规定的技术标准开展。同时，结合项目实际情况，市委党校信息部指导项目承担单位编制了《项目实施方案》，明确了项目测评范围、具体设计方案、组织管理架构、人员配备、进度安排、质量标准、风险管理方式、项目验收流程、保密管理机制等内容，能够有效保障项目顺利开展。

②制度执行有效性

为确保2021年度系统等保测评工作有序开展，市委党校采取了一系列管控措施，具体为：

一是明确责任分工。为保障项目顺利实施，各环节工作规范合理，由主管副校长、信息部负责监督实施，任命项目负责人具体组织项目实施，项目组织机构健全，职责分工明确。

二是落实监督检查机制。市委党校通过内部监督检查机制定期对项目实施进展情况进行跟踪总结，对项目执行过程中存在的问题及时发现、整改，确保项目顺利有序开展。

三是严格委托业务承担单位遴选。市委党校委托采购代理机构汉华国招（北京）工程咨询有限公司对项目进行公开招标，经评标委员会综合考虑投标单位基本情况、投标价格、售后服务、技术水平等因素，最终评定北京安信天行科技有限公司为中标单位，及时与中标单位签署合同。

四是把控项目时间进度。为保证项目的顺利实施，结合实际情况，细化时间安排，确定每一阶段任务的详细计划进度，在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

综上，项目过程管控较为有效，但委托业务管理及过程资料归档工作有待进一步规范，项目未及时履行项目调整程序：一是合同条款不够具体、明确，所规定提交的成果不够全面，如，《信息安全等级保护辅助测评工作报告》《定级备案建议书》《信息系统安全等级保护定级报告》等项目承担单位应提交的项目成果未在合同中进行约定；二是项目委托业务成果审核力度仍需加强，如，《中国共产党北京市委员会党校安全设计实施方案》中项目承担单位落款名称不准确；三是项目过程资料归档不够完备，如，项目实施过程中日常检测、运行维护、响应处置等日常管理记录或操作日志等归档不够全面；四是项目申报预算中包括智慧校院信息系统的软件测评和安全测评经费，因智慧校院开发项目未获得财政批复导致相关测评工作无法开展，项目预算未及时退回，绩效目标未及时调整，导致其绩效指标实际完成值未达标。

- 3.项目产出情况。

项目年度大部分工作按照预期目标完成，各项产出成果在年度内完成、质量达标，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，但智慧校院信息系统的软件测评和安全测评工作未完成，6个系统的等级保护测评工作略超出预期成本。该指标下设4个二级指标，5个三级指标，分值40分，得分35.50分，得分率88.75%。评分见表7。

表7：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 系统等保测评（出具测评报告） | 11 | 11.00 |
|  |  | 系统软件测评和安全测评（出具测评报告） | 4 | 0.00 |
|  | 产出质量 | 达到信息系统网络安全等级保护、安全等的要求 | 8 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 8.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 9 | 8.50 |

（1）产出数量

项目年初设置了两项数量指标，其中：“系统等保测评（出具测评报告）”指标完成情况良好，达到了预期目标；因智慧校院开发项目未得到市财政局批复，智慧校院信息系统软件测评及安全测评工作无法进行，“系统软件测评和安全测评（出具测评报告）”指标未达到预期目标。具体完成情况如表8所示。

表8：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 系统等保测评（出具测评报告） | 6个 | 6个 |
|  | 系统软件测评和安全测评（出具测评报告） | 1个 | 0个 |

（2）产出质量

项目已开展的委托业务工作按照合同约定完成，并按照合同要求提交相关测评报告及规定成果，符合《信息安全技术网络安全等级保护测评要求（GB/T28448-2019）》《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求（GB/T25070-2019）》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》等国家规定的技术标准，成果已通过验收。

（3）产出时效

项目所涉及的学员综合管理等6个系统的等级保护测评、定级备案、差距分析、等级保护制度建设等相关工作均在2021年度内完成，项目工作内容完成及时。

（4）产出成本

为尽可能节约测评成本，项目前期及实施过程中采取了一定的成本控制手段：信息部在预算编制阶段采取了市场询价措施，项目遴选供应商阶段采用了公开招标的形式，在保证项目质量的前提下，最大程度节约项目成本。从项目总成本控制上看，项目实施过程中，市委党校财务处按照从严控制的原则规范资金支出，项目总体经费支出86.00万元，控制在总预算100.24万元范围内。从单项成本控制上看，学员综合管理等6个系统的等级保护测评工作按照合同约定金额实际支出86.00万元，但较年初该部分预算85.24万元略有超出。

- 4.项目效益情况。

项目实施在为信息系统的安全运行提供有力支撑，保证市委党校信息系统的运行安全和业务稳定性等方面取得了显著效果，全校师生对于信息系统的稳定性及安全性较为满意，但项目效益佐证资料收集不够全面。该指标下设1个二级指标，2个三级指标，分值30分，得分28分，得分率93.33%。评分见表9。

表9：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益 | 保证信息系统的运行安全和业务稳定性 | 20 | 19.00 |
|  |  | 全校师生满意度 | 10 | 9.00 |

（1）实施效益

通过开展等级保护测评工作，对市委党校信息系统安全防范管理体系能力进行深入剖析与确定，有助于掌握信息系统的安全状况、排查系统安全隐患和薄弱环节。同时，通过及时检测出系统存有的漏洞和安全风险，提出整改建议，有效提高了学校学员综合管理等6个系统网络信息安全防护水准，为加强校园网络和信息系统安全基础设施、技术能力、管理能力的建设提供了基础支撑，有效增强校园网络和信息系统安全预警、防范能力，并为公安机关等安全监管部门开展监督、检查、指导等工作提供参照。2021年通过完成学员综合管理等6个系统的等级保护测评等相关工作，检测出系统漏洞343个，其中低危漏洞126个、中危漏洞163个、高危漏洞54个，市委党校依据漏洞扫描结果及时开展漏洞修复工作，漏洞修复率达100%。漏洞扫描结果见表10。

此外，项目进一步建立健全了学校网络和信息系统安全管理的规章制度，规范了学校内网信息系统安全工作流程和操作规程，详细规定了主要业务应用和事件处理的流程、步骤以及相关注意事项。同时，项目实施全面提升了学校网络和信息系统安全的技术保障能力，确保学校网络和信息系统的安全稳定运行，支撑学校教学、科研和管理工作可持续发展。但项目效益佐证资料收集不够全面，如，测评报告所指出的系统安全问题后续整改方案、整改报告等相关资料收集力度尚需加强。

表10：系统漏洞扫描结果统计表

| 系统名称 | 扫描漏洞数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低危 | 中危 | 高危 |
| 财务web | 11个 | 1个 | 0个 |
| 财务主机 | 2个 | 3个 | 2个 |
| 数据中心web | 10个 | 1个 | 0个 |
| 数据中心主机 | 15个 | 39个 | 12个 |
| 学员管理web | 16个 | 0个 | 1个 |
| 学员管理主机 | 9个 | 3个 | 0个 |
| 学历查询web | 10个 | 0个 | 0个 |
| 学历查询主机 | 6个 | 4个 | 5个 |
| 资产管理web | 12个 | 1个 | 0个 |
| 资产管理主机 | 31个 | 101个 | 33个 |
| 研究生网站web | 0个 | 0个 | 0个 |
| 研究生网站主机 | 4个 | 10个 | 1个 |

（2）满意度

通过项目实施有效提高了学校学员综合管理等系统网络信息安全防护水准，一定程度上降低了全校师生发生信息泄露等各类网络安全事件的风险，全年未收到全校师生对于系统网络安全方面的投诉，全校师生对于信息系统的稳定性及安全性较为满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

（1）提前做好项目前期规划，保障资金投入效益

项目在立项前，市委学校经过多次市场询价，并经部门领导、校领导审核，以及北京市经济和信息化局审批，在充分论证的基础上确定立项，项目符合信息化发展和网络安全的必然趋势；项目实施前，提前做好项目规划，以满足学校信息系统信息安全保护等级要求，充分提高信息系统的技术保障能力，防范和控制系统故障和风险；项目实施过程中，确定项目承担单位后，及时与其取得沟通，以获得较好的售后服务。综上，通过对立项、实施等各阶段工作进行统筹规划，项目得以基本按照年初计划有序进行，为学校建立完备的安全防护体系提供基础保障。

（2）建立健全信息安全管理制度，为信息化安全管理工作提供监督依据

市委党校信息部根据信息系统的保护等级、安全保护需求和安全目标，结合学校信息系统自身的实际情况，依据国家有关安全法规和国家标准，在项目实施中制定了《中国共产党北京市委员会党校信息安全管理制度》，并根据环境、系统和威胁变化情况，及时调整和更新。制度包含了信息安全组织及岗位职责管理规定、信息安全检查与审计管理制度、信息安全意识教育和培训管理规定、信息系统等级测评管理规定、网络安全管理制度等四十余项具体制度规章。同时，将“统一思想、提高认识，加强领导、明确职责，统筹规划、规范管理，提升能力、严格执行”作为市委党校信息安全工作的原则，并进一步规范信息系统的安全保护策略、安全技术标准、安全工作流程和操作规程，全面提高学校各级领导和师生员工对网络和信息系统安全工作重要性的认识和安全防范意识，构建与学校信息化发展相适应的网络和信息系统安全组织保障体系和技术支撑体系。

2.存在的主要问题及原因分析

（1）部分绩效指标不够量化、具体，指标内容有待进一步完善

围绕信息系统等级保护测评、软件及安全测评等主要工作内容，项目设置了包含产出和效果的年度绩效目标，并将绩效目标具体、细化为绩效指标，绩效目标与年度主要工作内容匹配，但部分绩效指标设置仍需完善。一是质量指标对委托业务成果质量约束力度有待进一步加强，缺乏测评报告等成果验收通过率方面的量化考核指标；二是时效指标未能从项目实施前、中、后期结合预期工作进度细化指标内容；三是效益指标设置较为宽泛、笼统，为定性表述，且指标内容与项目直接产出效益关联度不高，未从系统安全隐患漏洞修复率、安全问题整改率、系统无故障运行时长等方面量化指标，效果实现情况难以定量考核。

（2）项目预算申报有待进一步规范，未及时履行项目调整程序

项目实施计划经北京市经济和信息化局审批后，由市委党校信息部开展项目立项申报工作，编制项目预算明细和绩效目标申报表等申报文本，项目预算编制经过必备的申请审批程序，但项目预算申报有待进一步规范。在智慧校院开发项目有关新模板研发工作尚未得到财政资金支持，软件开发工作尚未确定可如期开展情形下，即将智慧校院新版系统的安全、软件测评工作对应预算纳入年度预算申报中，该部分经费申请略有超前，在软件新模板开发工作未能如期开展情况下，造成测评工作对应的部分资金在年末形成结余。并且，在预算批复下达后，实际测评工作开展中，已确定部分测评工作无法按照预期开展，但对应资金未根据实际工作内容的取消及时退回，绩效目标亦未根据实际开展的测评工作内容及时进行调整，影响项目整体预算执行率，导致绩效指标实际完成值未达预期目标。

（3）委托业务管理不够规范，过程资料收集有待加强

为确保2021年度系统等保测评工作的有序开展，市委党校在项目实施全过程均采取了一定的管控措施，但仍在委托业务管理规范性、过程资料归档完备性两方面存在一定不足。一是委托业务管理不够规范，成果审核力度有待加强。合同条款中未对需提交的项目成果进行全面约定；并且，市委党校信息部作为项目实施主体，对于委托业务前期签署的合同、所提交的成果资料审核力度尚有不足，导致合同关键要素不全或委托业务成果信息不准确。二是过程资料收集力度有待进一步加强。对于日常检测、运行维护、响应处置等日常管理记录或操作日志等资料收集、整理不够全面，档案管理完备性仍需强化。

（六）有关建议

1.完善绩效指标设置，具体、量化指标值

建议市委党校在以后年度绩效目标填报阶段，深入分析年度项目主要工作内容和实际需求，围绕成果提交质量设置明确、具体、可衡量的质量指标，可从“测评报告等成果验收通过率”“成果符合《……》技术标准”等角度设置具体、量化考核指标。并且，根据项目实施进度中方案制定和前期准备时间、招标采购时间、成果提交时间、委托业务验收时间等方面增设细化、量化的时效指标进行约束。同时，建议市委党校在对以往年度系统测评类项目实施成效充分梳理、总结基础上，深入挖潜诸如系统安全隐患漏洞修复率、安全问题整改率、系统无故障运行时长等方面的实施效果，全方位体现项目资金投入效果。

2.规范项目预算申报及调整，避免财政资金结余

建议市委党校加强对拟开展的系统测评工作内容进行统计分析，在充分论证下一年度工作内容的前提下，规范项目预算申报：在项目申报阶段，对市委党校内部各类运行系统进行梳理，按照等保、安全、软件测评有关要求，针对已建设信息系统且确需开展的测评工作进行详细的预算测算，履行项目立项程序；对于尚未完成新模块开发的系统以及对应的测评工作可合并纳入系统开发项目中，或在新系统开发建设完成后再纳入预算申报，避免造成财政资金结余。

同时，如遇项目实际工作内容调整或取消的情况，及时调整项目预算及绩效目标，做好未支出资金退回工作，保证年底各项产出达到预期目标，避免影响项目预算资金的执行。

3.加强项目全过程管理，积极落实整改措施

建议市委党校加强对项目实施各环节的过程管控及监督审核力度。在以后年度委托业务执行过程中，强化对委托业务合同内容、过程资料、提交成果等规范性、合理性、准确性、完备性的审核，明确成果等资料审查机制，确保项目归档材料全面、内容准确规范。

此外，围绕等保测评报告中所列示的整改问题及建议，积极落实整改措施，厘清技术整改思路、制定整改方案、留存整改记录及整改报告，实现对网络信息安全风险的有效监控，并及时采取有效措施持续降低安全风险，减少隐患，降低后续故障发生率。

（七）其他需要说明的问题

无

附表1

2021年度等保、安全、软件测评费项目评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，得[0.32,0.4]分； 部分符合评价要点的，得[0.24,0.32）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.24）分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 | 智慧校院开发项目未得到财政资金批复的情况下，申请智慧校院开发模块安全、软件测评工作对应的预算经费，项目预算申报流程不够规范。 |
| 续上页 | 续上页 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4,0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3,0.4）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.3）分。 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4,0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3,0.4）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.3）分。 | 1.80 | ①质量指标对项目实施质量约束力度不强；②进度指标未按照工作进度细化指标内容；③效益指标设置为定性描述，较为宽泛、笼统；④未设置满意度指标。 |
| 续上页 | 续上页 | 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分；评价要点③，标准分0.6分； 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.80 | 智慧校院开发项目未得到财政资金批复的情况下，申请智慧校院开发模块安全、软件测评工作对应的预算经费，项目预算申报流程不够规范。 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，得[0.4,0.5]分； 部分符合评价要点的，得[0.3,0.4）分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.3）分。 | 1.00 | —— |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*2分，超过2分的按2分计。 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*4分，超过4分按4分计。 | 3.43 | 项目执行率85.79% |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 | —— |
| 续上页 | 续上页 | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。 评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分： 基本符合评价要点的，得[2.4,3]分； 部分符合评价要点的，得[1.8,2.4)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,1.8)分。 | 5.00 | —— |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 基本符合评价要点的，得[0.8,1]分； 部分符合评价要点的，得[0.6,0.8)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,0.6)分。 | 3.80 | 委托业务管理及过程资料归档工作有待进一步规范，项目预算调整及时性仍需提高。 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 11 | 系统等保测评（出具测评报告） | 11 | 项目实际产出数量较计划的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：截至评价时点，项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 得分＝实际完成率*11分，超过11分的按11分计。 | 11.00 | —— |
|  |  |  | 4 | 系统软件测评和安全测评（出具测评报告） | 4 |  |  | 得分＝实际完成率*4分，超过4分的按4分计。 | 0.00 | 因智慧校院开发项目未财政批复而相关测评工作无法开展。 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 达到信息系统网络安全等级保护、安全等的要求 | 8 | 项目实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 | 基本达标的，得[6.4,8]分； 部分达标的，得[4.8,6.4)分； 达标程度较低的，得[0,4.8)分。 | 8.00 | —— |
| 续上页 | 续上页 | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实际完成各系统测评工作所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 主体或关键性工作按计划开展的，得[6.4,8]分； 部分主体或关键性工作按计划开展的，得[4.8,6.4)分； 大量主体或关键性工作未按计划开展的，得[0,4.8)分。 | 8.00 | —— |
|  |  | 产出成本 | 9 | 成本节约情况 | 9 | 项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 评价要点①-③，标准分各3分： 基本符合评价要点的，得[2.4,3]分； 部分符合评价要点的，得[1.8,2.4)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,1.8)分。 | 8.50 | 6个系统的等级保护测评工作经费略超出预期成本。 |
| 效益 | 30 | 项目 效益 | 30 | 保证信息系统的运行安全和业务稳定性。 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的对信息系统的安全运行提供有力支撑，保证市委党校信息系统的运行安全和业务稳定性的促进作用。 | 基本符合评价要点的，得[16,20]分； 部分符合评价要点的，得[12,16)分； 与评价要点相符程度较低的，得[0,12)分。 | 19.00 | 项目效益佐证资料收集不够全面。 |
|  |  |  |  | 全校师生满意度 | 10 | 全校师生对项目实施效果的满意程度。 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②全校师生对项目实施的满意程度。 | 全校师生对项目实施的满意度较高，得[8,10]分； 全校师生对项目实施的满意度一般，得[6,8)分； 全校师生对项目实施的满意度较差，得[0,6)分。 | 9.00 | 未收集满意度相关数据。 |
| 合计 | 100 | —— | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 91.33 |  |